ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA VĂLIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

Com. Vălișoara, sat Vălișoara, nr. 194, cod poștal 337520

Tel: 0254 265 432, Fax: 0254 265 400

E-mail: primaria.valisoara@yahoo.com

Anexă la Proiectul de HCL nr. ___/____2020

ACORD DE PARTENERIAT

Art. 1. Părţile

- Comuna Luncoiu de Jos, cu sediul în Luncoiu de Jos, judetul Hunedoara, codul fiscal  4468323, având calitatea de Lider parteneriat/Partener 1;

- Comuna Valisoara, cu sediul în Valisoara nr. 194 judetul Hunedoara, codul fiscal 4521419, având calitatea de membru n/Partener 2,

- Comuna Baita, cu sediul în Baita str. Principala nr.110, judetul Hunedoara, codul fiscal 4374024 , având calitatea de membru n/Partener 3,

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului“DEZVOLTAREA RETELELOR DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNELE LUNCOIU DE JOS, VALISOARA SI BAITA, JUDETUL HUNEDOARA”,

- ", care este depus în cadrul Programului  Operaţional  Infrastructura  Mare,  Axa  prioritară 8 – Sisteme inteligente şi  sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Prioritatea de investiție Dezvoltarea / modernizarea  Sistemului  Național  de  Transport  Gaze  Naturale  (construcţia  unor  noi  conducte), şi  îmbunătăţirea și a  parametrilor  de  funcţionare  a interconectărilor  cu  sistemele   de transport  ale  statelor   vecine,  apel de proiecte 149403-495 - POIM/859/8/2/ Creșterea  gradului de interconectare a Sistemului  Național  de  Transport a gazelor naturale cu alte state vecine.

- Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului

- Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.

- Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului.

- Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică cele mai înalte.

- Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.

Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului

- Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare

– care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:

| Organizaţia | Roluri şi responsabilităţi |
| --- | --- |
| Lider de proiect (Partener 1) | Liderul de parteneriat este responsabil cu intocmirea si transmiterea cererilor de prefinantare/plata/rambursare catre autoritatea de management conform prevederilor contractului de finantare. . Aproba propunerile Partenerilor privind programul de activitati necesare indeplinirii obiectului contractului Coordoneaza modul de desfasurare al activitatilor necesare indeplinirii obiectului contractului si verifica modul de organizare a activitatilor Asigura managementul proiectului Realizeaza auditul proiectului Introduce in MySMIS datele legate de implementarea proiectului, cu referire la activitatile de care este responsabil, si asigura actualizarea acestora Urmareste, coordoneaza si controleaza activitatea echipei de proiect UIP a Partenerilor referitoare la implementarea proiectului si atingerea tintelor acestuia Centralizeaza datele transmise de parteneri necesare elaborarii rapoartelor de progres si a raportului final, in vederea transmiterii acestora catre AM POIM Analizeaza, aproba rapoartele de progres si le transmite catre AM POIM Analizeaza, aproba raportul final de implementare si il transmite catre AM POIM Analizeaza, verifica si avizeaza documente emise in cadrul proiectului, inclusiv cele emise de Parteneri Transmite documentele catre AM POIM pentru stabilirea eligibilitatii cheltuielilor Asigura transferul de fonduri obtinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de catre parteneri, care au fost certificate ca eligibile Efectueaza vizite la fata locului pentru verificarea indeplinirii obiectivelor si a indicatorilor proiectului Inainteaza catre AM POIM propuneri de modificari/rezilieri/ incetari/ suspendari etc. ale contractului de finantare, cu respectarea prevederilor contractului de finantare Verifica documentatiile de atribuire si procedurile de achizitie derulate de catre parteneri, in vederea transferului de fonduri si in vederea stabilirii eligibilitatii cheltuielilor Se asigura de desfasurarea corecta a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publice, de catre parteneri, conform normelor in vigoare Solicita celorlati parteneri orice informaţii sau documente necesare pentru implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. Asigura suport tehnic in cazul depistarii neregulilor identificate pe parcursul derularii proiectului si a perioadei de sustenabilitate Pentru activitatea de rambursare a cheltuielilor, autorizare si plati, verifica pe baza de esantion executia lucrarilor, furnizarea de produse si de servicii cofinantate si faptul ca cheltuielile declarate au fost platite, precum si faptul ca sunt in conformitate cu legislatia aplicabila, cu programul operational si cu conditiile de finantare Informeaza Partenerii despre progersul actiunii Convine cu Partenerii eventuale modificari importante ale proiectului Monitorizeaza efectuarea cheltuielilor conform bugetului alocat Verifica indeplinirea obiectivelor in comparatie cu indicatorii fizici si valorici din cererea de finantare Verifica incadrarea in limitele bugetului si in graficul de implementare a tuturor lucrarilor si serviciilor contractate in cadrul proiectului Colaboreaza cu partenerii in vederea atingerii obiectivelor si a indicatorilor din cererea de finantare Participa la evenimentele de promovare din cadrul proiectului Asigura mentinerea unei piste de audit adecvate si a unui sistem de arhivare fizic si electronic corespunzitor, precum si securitatea datelor Participa cu membrii in comisiile de licitatie, conform normelor in vigoare Verifica daca partenerii isi indeplinesc activitatile din sarcina lor prevazute in prezentul acord, in graficul de timp asumat, cu incadrarea in bugetul proiectului Urmareste prevenirea, identificarea si inregistrarea neregulilor, asa cum sunt acestea reglementate de prevederile legale in vigoare Realizeaza achizitii in cadrul proiectului, aferente managementului de proiect (auditul proiectului si bunuri necesare functionarii UIP) Raspunde de derularea tuturor procedurilor de achizitii publice din cadrul proiectului si de implementarea contractelor aferente necesare pentru implmentarea activitatilor aflate in sarcina sa Informeaza cu regularitate partenerii despre progresul în implementarea proiectului şi le furnizeaza copii ale rapoartelor de progres şi financiare |
| Partener 2 | Asigura, impreuna cu toti partenerii, planificarea si conceperea documentatiei pentru realizarea obiectivelor proiectului si obtinerea finantarii Introduce in MySMIS datele legate de implementarea proiectului, pentru activitatile pentru care este responsabil si asigura actualizarea acestora Intocmeste documentatiile pentru procedurile de achizitie publica aferente contractelor de furnizare/ servicii/ lucrari prevazute in cererea de finantare, cu respectarea legislatiei in vigoare Realizeaza achizitii in cadrul proiectului Raspunde de derularea tuturor procedurilor de achizitii publice din cadrul proiectului si de implementarea contractelor aferente necesare pentru implmentarea activitatilor aflate in sarcina sa Raspunde de realizarea tuturor activitatilor prevazute in sarcina sa, cu respectarea prevederilor documentatiilor tehnice si a prevederilor legale aplicabile Efectueaza toate platile, aferente activitatilor de care este responsabil, din sursele asigurate prin grija partenerului l, pe baza documentelor prevazute de legislatia in vigoare Colaboreaza cu ceilalti si sustine derularea proiectului pentru indeplinirea tuturor sarcinilor asumate de parteneri in vederea realizarii obiectivelor proiectului Informeaza Partenerul 1 cu regularitate despre progresul actiunii si ii aduce la cunostinta in timp util eventualele deficiente aparute in implementare, furnizand solutii pentru remedierea acestora Respecta graficul de implementare al activitatilor si incadrarea in buget a acestora Transmite catre Partenerul 1 propuneri de modificare a contractului de finantare, daca este cazul Asigura mentinerea unei piste de audit adecvate si a unui sistem de arhivare fizic si electronic corespunzator, precum si securitatea datelor Sprijina Partenerul 1 in procesul de recuperare a debitelor Sprijina Partenerul 1 cu furnizarea oricaror informaţii sau documente necesare pentru implementarea proiectului solictate de acesta, în scopul elaborării rapoartelor de progres. Intocmeste cereri de rambursare si rapoarte de progress exclusiv pentru activitatile ce ii revin si le transmite Partenerului 1 in vederea verificarii, avizarii si trasmiterii catre AM POIM Asigura accesul autoritatilor abilitate cu atributii de audit, verificare si control la toate datele si informatiile necesare desfasurarii activitatilor acestora si urmareste stadiul implementarii recomandarilor incluse in rapoartele emise de acesteaEfectueaza deplasari in interesul proiectului |
| Partener 3 | Asigura, impreuna cu toti partenerii, planificarea si conceperea documentatiei pentru realizarea obiectivelor proiectului si obtinerea finantarii Introduce in MySMIS datele legate de implementarea proiectului, pentru activitatile pentru care este responsabil si asigura actualizarea acestora Intocmeste documentatiile pentru procedurile de achizitie publica aferente contractelor de furnizare/ servicii/ lucrari prevazute in cererea de finantare, cu respectarea legislatiei in vigoare Realizeaza achizitii in cadrul proiectului Raspunde de derularea tuturor procedurilor de achizitii publice din cadrul proiectului si de implementarea contractelor aferente necesare pentru implmentarea activitatilor aflate in sarcina sa Raspunde de realizarea tuturor activitatilor prevazute in sarcina sa, cu respectarea prevederilor documentatiilor tehnice si a prevederilor legale aplicabile Efectueaza toate platile, aferente activitatilor de care este responsabil, din sursele asigurate prin grija partenerului l, pe baza documentelor prevazute de legislatia in vigoare Colaboreaza cu ceilalti si sustine derularea proiectului pentru indeplinirea tuturor sarcinilor asumate de parteneri in vederea realizarii obiectivelor proiectului Informeaza Partenerul 1 cu regularitate despre progresul actiunii si ii aduce la cunostinta in timp util eventualele deficiente aparute in implementare, furnizand solutii pentru remedierea acestora Respecta graficul de implementare al activitatilor si incadrarea in buget a acestora Transmite catre Partenerul 1 propuneri de modificare a contractului de finantare, daca este cazul Asigura mentinerea unei piste de audit adecvate si a unui sistem de arhivare fizic si electronic corespunzator, precum si securitatea datelor Sprijina Partenerul 1 in procesul de recuperare a debitelor Sprijina Partenerul 1 cu furnizarea oricaror informaţii sau documente necesare pentru implementarea proiectului solictate de acesta, în scopul elaborării rapoartelor de progres. Intocmeste cereri de rambursare si rapoarte de progress exclusiv pentru activitatile ce ii revin si le transmite Partenerului 1 in vederea verificarii, avizarii si trasmiterii catre AM POIM Asigura accesul autoritatilor abilitate cu atributii de audit, verificare si control la toate datele si informatiile necesare desfasurarii activitatilor acestora si urmareste stadiul implementarii recomandarilor incluse in rapoartele emise de acestea Efectueaza deplasari in interesul proiectului |

- Responsabilități și angajamente financiare între parteneri

Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.

Organizaţia	Contribuţia (unde este cazul)

Lider de proiect (Partener 1)	Valoarea contribuţiei (în lei)  587.348 lei si T.V.A. aferent proiect

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%)  25,28%

Partener 2                                        Valoarea contribuţiei (în lei)  708.662 lei si T.V.A. aferent proiect

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%)  30,50%

Partener 3                                        Valoarea contribuţiei (în lei)  1.027.250 lei si T.V.A. aferent proiect

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%)  44,22%

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016.

1 Codul fiscal sau codul TVA, după caz

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1)

Drepturile liderului de parteneriat

(1)	Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare.

Obligaţiile liderului de parteneriat

- Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare.

- Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare.

- Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar………..

- Liderul de parteneriat se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, de către ceilalţi parteneri, conform normelor în vigoare

- Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanţare/plată/rambursare către autoritatea de management conform prevederilor contractului de finanţare, conform procedurii.

- Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalţi parteneri, care au fost certificate ca eligibile.

- În cazul în care unul din partenerii 2, 3, 4 nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică), liderul de parteneriat va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii sau va înlocui partenerul respectiv.

- Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.

Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 2, 3

Drepturile Partenerilor 2, 3

- Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3  sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.

- Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile.

- Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres şi financiare.

- Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management

Obligaţiile Partenerilor 2, 3

- Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de proiect documentaţiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare.

- Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

- Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.

- Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

- Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către Autoritatea de management.

Art. 8 Achiziții publice

(1)	Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea  condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 9 Proprietatea

- Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă - în cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție.

Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 3 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă - în situații care vizează menținerea investițiilor sau a locurilor de muncă create de IMM-uri.

- Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final.

- Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.

- Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Infrastructura Mare, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1).

Art. 10 Confidențialitate

(1)     Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în cadrul  şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11 Legea aplicabilă

- Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.

- Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 12 Dispoziţii finale

(1)   Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe   cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.

Întocmit în 4 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte si un original pentru cererea de finanţare.

| Semnături |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lider de parteneriat (Partener 1) | DUD CALIN-DORIN, primar al Comunei LUNCOIU DE JOS |  | Semnătua | Data şi locul semnării |  |
| Partener 2 | BEDEA CAMELIA, primar al Comunei VALISOARA | Semnătura |  |  | Data şi locul semnării |
| Partener 3 | DINIS DAMIAN, primar al Comunei BAITA |  | Semnătua | Data şi locul semnării |  |

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,				      CONTRASEMNEAZĂ,

_______________					      SECRETAR GENERAL

___________

Vălișoara, _________

INIŢIATOR,

PRIMAR,

Bedea Camelia

Vălişoara, __________